**議事録**作成日　2022　年8月31日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **会議名称** | リテイル定例会 | **作成者** | 千田 |
| **開催日付** | 2022/8/31 | **開催時刻** | 14：00-15：00 |
| **会議場所** | Teams | | |
| **参加者** | リテイル植竹さん、千田、渡部さん　ポータル星さん、長野さん | | |

* **内容**

|  |
| --- |
| **■ユーザー情報　【既存】**  ・フレスコ様全店（フレスコ関東）TS-2801にバージョンアップ⇒10月  **・ホクノースーパー⇒TS-2801に入替（１１月）**  **・ナショナル物産　10月TSD入替**  **・アマノ金物　11月中旬HQ+TS＋PQS入替**  **・いちやまマート⇒TSDリプレイス（8月23日予定）⇒入替障害で切り戻し**  **・清水商店　11月入替**  **・おおさかパルコープ11月PQS**  **・コモディイイダ12月**  **・テラタ　HQ+TS＋リアル顧客⇒TSD　12月**  **・松源　サーバー納品？**  **■ユーザー情報　【新規】**  **・りうぼう　HQ＋TSセンター＋TSD（ダイソー用）　AWS　⇒9月1日稼働**  **・ニシガキスーパー様TSD　10月末稼働（2店舗）※DELL製のサーバー**  **・ジョイフル本田　9月7日SIMSセンター　※アイネス**  **・フレスタ　来年2月**  **・多慶屋TSD 11月16日稼働　※アイネスクラウド**  **・アトレ　来年　SIMSからクラウドTSの入替**  **・パレッテ　10月　TSからTSセンターへ入替** |
| **＜製品情報＞**  **・新TS　１VER　CentOS　８Ver　2020年　前期　開発予定　４月出図→6月になる見通し　2021年1月にリリース予定**  **⇒TS-3801として11月リリース予定⇒リリース案内済み**  **・SIMS　Windows10　対応ﾆｭｰｽ発行　（SIMS　2019/7　終売予定だが、ﾘﾌﾟﾚｲｽは対応、新規は販売せず）**  **・TS-VMでホストのディスクステータスチェックがNGになる。製造でのパッチインストールが間違い**  **・inodeの問題でファイル空き容量が枯渇する問題⇒TS-2801の店舗にパッチインストール**  **⇒空き容量がありませんエラーが出たら、再起動しないでリテイルサービスに連絡！！**  **・ソフトウェアRAIDにRAID構成**  **・IEのサポートが6月終了⇒EdgeのIEモードでの使用になります。** |
| **＜リテイルからポータル＞**  **・レジコンでレジ状態の変更が可能　（レジコン不一致のリカバリエラー回避　不要レジにはFTP接続しない）**  **・HQ、TSD　2800系リカバリツールの変更　　・最終売上更新処理（現状、閉店NGの場合処理していない）**  **・プロモーション更新処理　　・販売と顧客が分割で実行可　　基幹バッチ　店舗指定が可能**  **・レジ強制閉設ＰＧのログ出力方法をカスミと同じ仕様へ修正依頼、2019年各ユーザーに適用予定**  **ポータルコメント【コール低減・機能改善・市場改善】分対象を確認し対応していきます。**  **・20134のTBのリフレッシュ推進案　星さん　リスト作成**  **【コール低減】UPSのバッテリ交換注意喚起対応　茨城タイヨー、マルト様ターゲット選定⇒終了** |
| **＜ポータルからリテイルへの要望＞**  **１.ロジャースなど　SIMSバックアップについて　一例として　Acronis True Image 2021等を使用して　復旧時間短縮を目指す。 　　先日　植竹さん　千田さんへ相談済**  **⇒実際、FSVではフリーソフトでやっている例もあるので、検討を進めます。 ２.カスミ　VINXPOS接続専用　エラー発生時　リカバリをワンクリックで作業できないか？ 　　手作業だとヒューマンエラーが発生しやすいので　取りこぼしファイルを再度自動で取込処理**  **⇒そもそも取りこぼしがあってはいけない。３号機を増設予定なので、なくなるはず。 ３．パレッテ　R・LGYOUMU取得依頼が多々あります。 　　大きなファイルではないので　１～２か月分を指定フォルダにバックアップできないでしょうか？/ts2100/bkup/RLbkupフォルダ等 　　これにより　取得作業が軽減されます。 　　今は３店舗ですが　今後パレッテは　１００店舗まで増やす予定なので検討願います。**  **⇒本部営業部に相談し、上位で取りこぼしをなくすようにお願いし、それでも今後、発生するようであれば、2方向送信を検討**  **４．セルフ画像のssps\_fullist.txtが本当に必要なのか、開発課に確認** |
| **次回開催　2021年9月30日　開催予定** |